Д О Г О В О Р – проект

Днес,  ............... .2017 год.  в гр. В. Търново между:

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ” АД, вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, ул.”Никола Габровски” 71 А

тел: 062 603173;     факс …………….;     е –mail:  office@toplo-vt.com

идентификационен номер по ДДС: BG 104 003 977;        EИК: 104 003 977,

представлявано от инж. Венцислав Иванов Димитров – Изпълнителен Директор,

наричан в договора за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ;

и от друга страна

“…………………………..” …………., вписано в Търговския регистър със седалище и  адрес на управление: ……………………………………………………………………………., ;   тел: ………………………  ;  факс: ……………………….  ;      е-mail: ……………………….. ;

идентификационен код по ДДС:  ……………………..      ;      ЕИК:   ………………………..

IBAN: ………………………………………………………  ;      BIC: …………………………..

При …………………………………………………………..

представлявано от ……………………………………….  – ………………………………….

наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

наричани съвместно страни

се сключи настоящия договор при следните условия :

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение доставка, монтаж и въвеждане в ескплоатация на ръкавен филтър,  съгласно техническо задание – Приложение № 1.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни договора в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение възложената работа,  както и да му заплати извършената работа по цени, при условията и в сроковете уговорени в този договор

Чл.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификати за качество и произход, декларация за съответствие за  на осигурените от него материали преди да се вложат.

VІ.  ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ:

Чл.3(1) Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за изпълнение на договора, е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали, не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените работи и на обекта като цяло;

## ІІІ. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4(1)  Цената на възложената работа е  ………………. лева (…………………..лева) без ДДС,   включваща:

а) Доставка на обща стойност ………………… лв. без ДДС

б) Монтаж, въвеждане в експлоатация …………….. лв. без ДДС

(2) Договорените в ал.1  цена са окончателни  и включват всички материали конструкции, както и всичко друго необходимо за изпълнение на договора и  не подлежат на промяна,   включително и при промяна цените на материалите и работната ръка.

Чл.5 (1) Плащането ще се извърши по банков път – както следва ….. след представяне на приемо-предавателен протокол без забележки и фактура.

(2) Ако при приемане на възложената работа са констатирани недостатъци, сроковете по предходната алинея започват да текат след отстраняването им.

V. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл.6 (1) Срокът за изпълнение на предмета на договора е ………………………. седмици, считано от сключване на договора.

(2) Изпълнителят е длъжен да се яви за подписване на приемо-предавателен протокол в срок до 3 (три) дни, считано от писмена покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предаване на обекта и необходимата документация;

(3) При спиране на работите, вследствие на непреодолима сила или условия, неотговарящи на технологичните изисквания за съответните СМР, предвидените в предходния член се увеличават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането. Времето на спиране се удостоверява с двустранно подписан протокол от ИЗПЪЛНИТЕЛ и ВЪЗЛОЖИТЕЛ или упълномощени от тях лица.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури финансирането на обекта при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ добросъвестно изпълни възложената поръчка.

Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури компетентна комисия за приемане на изпълнената работа.

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съобщи имената на длъжностното(те) лице(а), които ще упражняват контрол на обекта.

Чл. 10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява по всяко време контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

Чл. 11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи, ако открие съществени недостатъци. Недостаrьците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забава, поради отстраняването на недостатъците.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява предмета на договора с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията за съответните дейности на строителните, техническите и технологичните правила и норми и действащите нормативни уредби;

Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява качествено възложените работи, спазвайки технологичната последователност и срока за изпълнение, като:

а)  влага качествени материали, отговарящи на БДС и ОН в РБ;

б) предостави сертификати, доказващи произхода и качеството на доставените материали

в) представи инструкции на български език за монтаж и експлоатация

г)

Чл.14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да се запознае с правилата за вътрешния ред,  с техниката за безопасност, охраната на труда, противопожарната охрана и да ги спазва.

(2) Да обезпечи използване на Личните предпазни средства по предназначение,  да обезпечи фирмено работно облекло на персонала, или при липса на такъв отличителен знак (бадж)

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност ако :

а)  не е спазил задължителните изисквания съгласно нормативните актове;

б) не е изпълнил възложените работи в съответствие и по условията на приетата оферта;

в) не е спазил законовите изисквания, свързани със строителството, включително опазването на околната среда, безопасността за работа в ел. централи, да опазване от повреди, замърсявания останалите съоръжения в дружеството.

Чл.16 Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен, след сключване на този договор

а) да съобщи имената на техническия ръководител на обекта

б) да спазва и осигурява всички здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с Правилника по безопасност на труда в СМР

в) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допуска за работа на обекта само инструктирани работници

г) да отстранява за своя сметка всички виновно допуснати пропуски и грешки.

д) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допуска за работа на обекта само инструктирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  работници

е) да отговаря и отстранява за своя сметка повреди нанесени виновно по съоръжения и комуникации свързани със строителната площадка

д) да опазва и съхранява обекта от датата на приемане на обекта за работа до датата на предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за ползване, установена с приемателния протокол.

VІІ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА:

Чл.18 Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде възложената работа в срока, посочен в чл.6 от настоящия договор;

Чл.19 (1) За окончателното изпълнение на възложените работи се съставя приемо-предавателен протокол, който се описва извършената работа: количество, качество на извършената работа и вложените материали, наличие на недостатъци и срок за тяхното отстраняване, както и дали е спазен срока за изпълнение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи ако открие съществени  недостатъци.

(3) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

### VІІІ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.20 Рискът от повреждане и погиване на оборудването преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на приемо-предавателния протокол по чл.6 ал.1, освен ако погиването или повреждането не е по-вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последния не е могъл да го предотврати.

Х. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

Чл.21(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци  и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок, който се определя на ………………….. месеца.

(2) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти и недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) работни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния за повредата технологично необходим срок.

(3) Споровете за отстраняване на появилите се скрити дефекти в гаранционния срок, след приемането на работите се уреждат по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие – по съдебен ред.

ХІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ:

Чл.22 При забава за завършване и предаване предмета на настоящия договор в срока по чл. 6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % от договорената цена за съответната работа,  за всеки просрочен ден.

Чл.23 Ако при извършване на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или ако изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя                съвместно с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подходящ срок, в който безвъзмездно да поправи работата си.

Чл.24 Ако недостатъците, констатирани при приемането на предмета на договора или в гаранционния срок не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер  на 10 % от общата договорена цена.

Чл.25 Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред, ако тяхната стойност е по  - голяма от платените неустойки.

Чл.26  За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на договора, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл.27 Настоящият договор се прекратява с предаване и заплащане на предмета на договора и изтичане на гаранционния срок

Чл.28 Настоящият договор може да се прекрати и преди условието по Чл.27

а) По взаимно съгласие между страните;

б) С настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа – форсмажорни обстоятелства, продължили повече от 15 (петнадесет) дни, включително и стопанска непоносимост по смисъла на чл.306 и чл.307 от ТЗ, доказани съгласно българското законодателство;

в) В случай на виновно неизпълнение на задълженията по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да го развали като отправи до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ покана за доброволно изпълнение в срок от 10 (десет) дни, с указание че с изтичането на срока и при липса на изпълнение ще счита договора за развален;

Чл. 29 (1)  Страната, която не може да изпълни задължението си поради неопределима сила, уведомява писмено в 3-дневен срок другата страна в какво се състои същата. В 14 дневен срок от събитието, същата страна, предоставя доказателство от компетентните органи за наличието му. При неизпълнение на това задължение се дължат неустойки, както за забавено изпълнение, така и за настъпилите от това вреди

(2)Форсмажорни обстоятелства са събития от извънреден характер, независещо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт на управление.

(3) Докато трае неопределимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира за времето на неопределимата сила

(4) Ако неопределимата сила трае по-вече от 15 дни, всяка от страните има право да прекрати Договора с 10-дневно писмено уведомление. В този случай неустойки не се дължат.

Чл.30 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване и предаване  на възложените работи, ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

а) при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;

б) извършва възложените работи с много ниско качество;

в) влага некачествени и/или неподходящи материали и/или не отговарящи на одобреното предложение;

г) с едностранно писмено волеизявление, когато поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от  договорените срокове изпълнението е станало безполезно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или той е загубил интерес от него и/или търпи значителни щети, поради неизпълнението в срок;

Чл. 31 При разваляне на настоящия договор при условието на чл.28,  б”в” или чл.30  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на договора .

# ХІІІ.  ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

§ 1  Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

§ 2 Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по факс, е –mail или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

§ 3 Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

§ 4 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се решават, като се прилага българското гражданско и търговско право. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване по съдебен ред пред компетентния съд.

§ 5 Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

§ 6 Всички приложения, спецификации и списъци, отнасящи се към настоящия договор се считат за неделима част от него.

- Приложение № 1 – Техническо задание;

- Приложение № 2 – Техническо предложение

3.  Приложение № 3 – Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Настоящият договор се състави се и подписа в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  				                          ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“ТОПЛОФИКАЦИЯ  ВТ” АД                                    “………………………………”

ИЗП. ДИРЕКТОР:				                           ……………………:

/инж. В. Димитров/                                                                      / …………… /